《P.E.T》宠物类

项目范围说明书

版本 <1.0.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2018-1-2 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 张意诚 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

《P.E.T》宠物类APP。

# 项目描述

　随着当今生活水的提高，人们对于宠物的需求及相关的宠物用品的重视度也日益提升，但在宠物行业发展的同时，也出现了大量被遗弃的流浪宠物。由爱心人士或官方创办的流浪宠物收容所也应运而生，但由于宣传力度以及人们的重视程度不足。大量的被收容的流浪宠物在救助站内的不到领养面临到期安乐死的命运。

本app旨在通过网络运营的方式，位宠物救助站及收容所提供一个专业且统一的网络平台，用于提供流浪宠物的寄养、领养及宠物转售。以及其他的与宠物饲养相关的功能。

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 启动 | 干系人分析 | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 |
| 启动会议 | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 |
| 规划 | 收集需求 | 2017年11月21日 | 2017年11月21日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2017年11月22日 | 2017年11月23日 |
| 制定进度计划 | 2017年11月23日 | 2017年11月23日 |
| 制定成本、质量计划 | 2017年11月24日 | 2017年11月24日 |
| 人力资源计划 | 2017年11月25日 | 2017年11月25日 |
| 沟通计划 | 2017年11月26日 | 2017年11月26日 |
| 风险管理计划 | 2017年11月27日 | 2017年11月27日 |
| 培训计划 | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 |
| 缓冲 | 2017年11月29日 | 2017年12月2日 |
| 开发 | 组建团队 | 2017年12月14日 | 2017年12月14日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2017年12月15日 | 2017年12月15日 |
| 编码 | 2017年12月16日 | 2017年12月10日 |
| 测试 | 2017年12月10日 | 2017年12月24日 |
| 稳定 |  | 2017年12月25日 | 2017年12月28日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用学院安排的师生进行项目的研发工作

# 假设条件

* 本产品定位的客户已经在使用OA系统并且有移动办公需求；